1. Data de emissão: 12/03/2019
2. Título: Parecer do Comitê P&D+I

Parecer: Projeto aprovado com as seguintes ressalvas:  
- Relacionar projetos na Copel com envolvimento no escopo e propor sinergia entre eles. Resp.: Descrição adicionada em “Estado da arte, trabalhos correlatos e bibliografia”.  
- Descrever detalhadamente os projetos listados encontrados na base de dados ANEEL e identificar similaridades e diferenças em relação à proposta. Resp.: Descrição adicionada em “Estado da arte, trabalhos correlatos e bibliografia”.  
- Apontar origem dos orçamentos utilizados para previsão de custos do VANT e das Câmeras Térmicas. Resp.: Orçamentos anexados ao projeto e informações do fornecedor e data na justificativa de cada item.  
- Correções administrativas: adequar taxas administrativas e de mobilização de infraestrutura. Resp.: Taxa dividida nos 24 meses do projeto.  
- Esclarecer sobre a estrutura para armazenamento, processamento e transmissão de imagens na Copel. Resp.: Melhor detalhada em Produto.  
- Prever capacitação da equipe da Copel e submissão de trabalhos em periódicos reconhecidos. Resp.: Itens adicionados na Capacitação profissional e tecnológica.  
- Reescrever ¿Viabilidade Econômica¿ considerando valores relativos exclusivamente de eventos originados em subestações para cálculo de reduções de indenizações. Considerar dados de segurança do trabalho relatando exclusivamente acidentes em ambientes de subestações. Incluir estimativa de redução de custos com homem-hora nas atividades de monitoramento. Resp.: Item ajustado conforme pedido, acidentes removido pela baixa incidência.  
- Prever as entregas de cada etapa listada na metodologia. Resp.: Entregas adicionadas à metodologia.  
- Prever comparação entre processo manual e o proposto através das câmeras termográficas simulando falhas Resp.: Demanda adicionada à ETAPA 15. Também adicionado em Resultados E Comprovação Da Funcionalidade.